Приложение № 3 к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Согласовано Утверждаю

Директор Оренбургского филиала

АО «ЭнергосбыТ Плюс»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Решетило С.В.

График производства работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Срок проведения ремонтных работ |
| 1 | текущий ремонт помещения Оренбургского ОПиОК Центрального отделения Оренбургского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 162 (1 этап) | 15.09.2025г.-24.10.2025г. |
| 2 | текущий ремонт помещения Медногорского ОПиОК Восточного отделения Оренбургского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", по адресу: г. Медногорск, ул. Ленина, 6 (1 этап) | 01.10.2025г.-24.10.2025г. |
| 3 | текущий ремонт помещения Орского ОПиОК Восточного отделения Оренбургского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", по адресу: г. Орск, пр. Армавирский, 4А (2 этап) | 29.09.2025г.-14.11.2025г. |
| 4 | текущий ремонт помещения Оренбургского ОПиОК Центрального отделения Оренбургского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, 3А (2 этап) | 10.11.2025г.-28.11.2025г. |

Составил: гл. специалист УМТО Бородина О.В.

Проверил: Руководитель УМТО Усманов Д.Ф.